**Волгоградская область**

**Дубовский муниципальный район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ОЛЕНЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Постановление**

От 20 мая 2010 г. № 12

**Об утверждении программы « Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2010-2020 г.»**

В целях повышения энергетической эффективности потребляемых энергоресурсов, создания условий для реализации мероприятий, направленных на уменьшение используемых энергетических ресурсов, выявление возможностей энергосбережения с отражением результатов в энергетическом паспорте и в соответствии с Федеральным № 261 ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 31 декабря 2009 года № 0225 « О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», приказом № 61 от 17.02.2010г. Минрегионразвития РФ

**ПОСТАНОВЛЯЮ :**

1. Утвердить целевую программу «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2010-2020 г.» муниципальных предприятий Оленьевского сельского поселения.
2. Контроль над исполнением программы оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с 10 мая 2010 года.

Глава Оленьевского сельского поселения В.А. Белкин

**Целевая программа**

***« Энергосбережения и повышения энергетической***

***эффективности на 2010-2020 годы » Оленьевского сельского поселения.***

***Паспорт целевой программы***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование  программы | Целевая программа «Энергосбережения и повышения  энергетической эффективности на 2010-2020 годы»  муниципальных образований Оленьевского сельского поселения. |
| 2. | Основание для  разработки программы | 1. Федеральный закон № 261 – ФЗ «Об энергосбере-  жении и о повышении энергетической эффектив-  ности и о внесении изменений в отдельные зако-  нодательные акты РФ.  2. Постановление Правительства РФ № 1225 от 31.12. 2009 г. « О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»  3. Приказ № 61 от 17.02.2009 г.  Министерства экономического развития РФ  «Об утверждении примерного перечня мероприя-  тий в области энергосбережения и повышения  энергетической эффективности, который может  быть использонан в целях разработки региональ-  нальных, муниципальных программ в области  энергосбережения и повышения энергетической  эффективности. |
| 3. | Заказчик программы | Администрация Оленьевского сельского поселения |
| 4. | Разрабочик программы | Администрация Оленьевского сельского поселения |
| 5. | Координатор программы | Отдел по строительству, охране окружающей среды  и жизнеобеспечению Администрации Дубовского  муниципального района |
| 6. | Цель и задачи  программы | Цель программы:  Создание условий для приведения деятельности му-  ниципальных учреждений в соответствие с принятыми  стандартами в области энергосбережения.  Снижение финансовой нагрузки на бюджет, связаной с оплатой коммунальных услуг.  Обеспечение реализации муниципальными учрежде-  ниями требований по энергетической эффективности  товаров, работ и услуг, закупаемых для муниципальных нужд.  Задачи программы:  Установка приборов учета энергоресурсов:  тепла, воды, электроэнергии.  Расширение практики применения энергосберегаю-  щих технологий при капитальном ремонте основных  фондов:  проведение энергоаудита, энергетических обследова-  ний, ведение энергетического паспорта.  Планирование расходов бюджета, на оплату энергети-  ческих ресурсов исходя из сокращения потребления  каждого энергетического ресурса на 3% по отношению  к уровню 2009 года в течение 5 лет, начиная с 01.01.2010 года. |
| 7. | Сроки реализации  программы | Первый этап 2010 – 2015 гг.  Второй этап 2010 – 2015 гг. |
| 8. | Обьемы и источники  финансирования | Обьем финансирования –  Бюджетные средства из бюджетов  - сельского поселения  - муниципального района  - областного бюджета |
| 9. | Исполнители  программы | Администрация Оленьевского сельского поселения |
| 10. | Ожидаемые результаты  реализации программы | Повышение энергетической эффективности муниципа-  льных учреждений.  Экономия электроэнергии, воды, в натуральном и  стоимостном выражении муниципальными организа-  циями и прочими потребителями.  Рациональное использование энергоресурсов и как  следствие сокращение потребления электрической,  тепловой энергии и воды.  Сокращение обьемов эл. энергии при подаче и транс-  портировке воды.  Повышение качества оказания коммунальных услуг,  безопасности и комфортности проживания. |

**Введение**

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. №261 -ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», принимаемая программа должна стать основным документом, определяющим задачи долгосрочного развития в энергетической сфере. Основными направлениями энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве, обеспечивающими экономию бюджетных средств в сфере потребления, производства и оказания услуг являются: снижение потерь электрической и тепловой энергии, а так же воды в инженерных сетях, зданиях и сооружениях за счет улучшения тепловой изоляции, диспетчеризации.и автоматизации, повышения надежности настойчивости работы оборудования и коммуникаций, внедрение приборов учета и потребления энергетических и водных ресурсов.

**1. Содержание проблемы.**

**Технико - экономическое обоснование**

На территории Оленьевского сельского поселения проживает 1007 человек. Центр поселения – село Оленье. 62% населения составляю пенсионеры. Из них 21 % - работоспособные. Жилищный фонд поселения составляет около 18,9тыс. кв.м.

Частный жилой фонд – 32 % приватизирован и является собственностью граждан.

Село газифицировано природным газом на 70 %, 30 % - пользуются баллонным газом. В селе имеется центральный водопровод для полива приусадебных земельных участков и питьевой водопровод. Централизованная канализация отсутствует.

Муниципальные учреждения : Оленьевская СОШ, МДОУ Оленьевский детский сад и фельдшерско-акушерский пункт оборудованы водопроводом и септиком. Имеется автономная котельная в школе, в детском саду и в административном здании.

Водоснабжение села оленье осуществляется из скважин, которые расположены : 2 – с северной части села, 2- в южной части села.

Данные объекты имеют техническую документацию и лицензию на забор воды. На территории села для обеспечения населения водой имеется насосная станция и водопроводные сети протяженностью 9 км 124 м, основная часть которых проложена в 1966-1984 годах.

Большая часть водопровода была проложена асбестовыми трубами, которые от времени подвергаются коррозии. При таком состоянии водопроводных сетей во время подачи воды имеются большие потери, а работникам ОСНТ «Оленье» приходится заниматься аварийно-восстановительными работами.

ОСНТ «Оленье» занимается водоснабжением жителей села Оленье, имеет лицензию на забор воды. Большие объемы потребления электроэнергии приводят к высоким тарифам на воду.

Для вывоза стоков из септиков жилищного фонда необходимо оборудовать пруд-накопитель.

Все вышеперечисленное привело к недостаточному качеству предоставляемых коммунальных услуг, ограниченному их перечню, снижению надежности работы коммунальной инфраструктуры.

Мук «Дом культуры Оленьевского сельского поселения» имеет отдельно стоящее здание .

Здание Дома культуры двухэтажное, кирпичное с кирпичными перегородками, кровля – шиферная, стропилы – деревянные, построенное в 1962 году. Общая площадь составляет 435,2 кв.м. Здание оборудовано водопроводом, септиком. Помещения отапливаются природным газом.

МУК «Библиотека Оленьевского сельского поселения» расположено в здании Дома культуры. Помещение общей площадью 49 кв.м. Помещение отапливается природным газом. Канализацией и водопроводом не оборудована.

Администрация Оленьевского сельского поселения арендует помещения на первом этаже административного двухэтажного здания, принадлежащего ОАО «Оленьевское». Здание построено в 1965 году. Отопление помещение осуществляется природным газом. Имеется водопровод и септик.

Здание двухэтажное, кирпичное, с кирпичными перегородками, имеет большой износ, что приводит к большим потерям тепла в зимний период. Оконные проемы имеет щели. Оконные коробки и рамы подверглись разрушению. Такое техническое состояние здания приводит к нарушению внутреннего температурного режима. При низких температурах наружного воздуха и ветреной погоде происходят большие потери тепла. При этом приходится пользоваться дополнительными обогревательными приборами.

Причинами возникновения данных проблем являются :

1. высокий уровень износа основных фондов коммунальной инфраструктуры и муниципальной собственности;
2. технологическая отсталость объектов;
3. передача объектов коммунального комплекса в муниципальную собственность сельского поселения, не имеющего средств на поддержание объектов водоснабжения, теплоснабжения в рабочем состоянии.
4. **Основные цели, задачи реализации Программы.**

Целью Программы является:

создание условий для приведения в соответствие с принятыми стандартами качества, и обеспечить комфортные условия для проживания. Повысить энергетическую эффективность объектов, снизить нагрузку на бюджет за счет уменьшения расходов на коммунальные услуги.

Осуществление мероприятий по энергосбережению приведёт:

- к улучшению состояния объектов коммунального назначения, повышению качества и количества предоставляемых услуг, уменьшению аварийности;

- к сокращению потребления энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и поставки коммунальных услуг;

- к более рациональному использованию электрической энергии, водных ресурсов;

- повышение комфортности проживания граждан.

Действие программы основано на следующих принципах:

- совместное финансирование мероприятий из бюджетов всех уровней и внебюджетных средств;

* применение энергосберегающих технологий при капитальном ремонте и реконструкции основных фондов,
* открытый конкурсный отбор проектов модернизации и реконструкции объектов,
* установка энергосберегающих ламп,
* проведение энергетических обследований,
* составление и ведение энергетических паспортов.

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие вопросы:

* реконструкция и модернизация объектов водоснабжения села Оленье, имеющих большой процент износа и остро стоит проблема нехватки  
  воды в летний период, высокий тариф на водопотребление
* внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий, позволяющих сократить затраты на производство и поставку коммунальных услуг
* установка прибора учета воды на водозаборе
* оборудование муниципальных предприятий и
* жилищногофонда водопроводами и канализацией
* установка приборов учета воды в жилищном фонде

-оборудование канализационных очистных сооружений для вывоза стоков из септиков

* реконструкция зданий муниципальных учреждений с целью утепления для снижения потерь тепловой энергии
* привлечение средств внебюджетных источников для финансирования  
  проектов модернизации и реконструкции объектов. Привлечение средств  
  населения не представляется возможным, т.к. в сельском поселении большой процент проживающих пенсионеры, основная часть работающих получает минимальную заработную плату.

**3. Механизм реализации программы**

Программа осуществляется на основе Федерального закона от 23.11.2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», распоряжения Правительства РФ от 01 декабря 2009 г. №1830-р и иных действующих нормативно-правовых актов. Механизм реализации Программы предусматривает согласование интересов государственной власти и органов местного самоуправления, предприятий и организаций, представляющих жилищно-коммунальные услуги и населения, как потребителя данных услуг.

Перечень мероприятий по энергосбережению ежегодно формируется и утверждается заказчиком Программы, одновременно с принятием бюджета и исходя из его возможностей на очередной финансовый год.

Выполнение программы «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2010-2020 г.г.» Оленьевского

сельского поселения возможно только при условии финансирования из всех уровней бюджета и внебюджетных фондов.

**4. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение программы.**

Финансирование мероприятий производится из консолидированного бюджета, внебюджетных источников.

Перечень мероприятий по программе «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2010-2020 г.г.» Оленьевского сельского поселения ежегодно корректируются и утверждаются решением Думы Оленьевского сельского поселения исходя из возможностей бюджета Оленьевского сельского поселения, софинансирования из районного, областного бюджетов и фонда муниципального развития. Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении № 1.

**5. Оценка эффективности реализации Программы**

Экономическая эффективность реализации Программы состоит в:

* экономии электрической энергии, тепловой энергии, воды;
* снижение уровня износа основных средств;
* повышения качества и надежности коммунальных услуг  
  Анализ динамики потребления тепловой энергии при реализации

мероприятий по энергосбережению показывает, что удельный расход на отопление зданий будет ежегодно снижаться. Реализация мероприятий по реконструкции и энергосбережению объектов водоснабжения позволит снизить потери при подъеме и транспортировке воды, снизить стоимость воды для граждан, расширить качество и количество предоставляемых коммунальных услуг населению. Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться на основе целевых показателей в области энергосбережения в соответствии постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

**Волгоградская область**

**Дубовский муниципальный район**

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**ОЛЕНЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**Описание: C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE14\Lines\BD21548_.gif**

РЕШЕНИЕ

от 16 мая 2012года № 9/16

**с. Оленье**

**О внесении изменений и дополнений в постановление № 12**

**от 20.05.2010 г « Об утверждении программы «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2010 – 2020г.»**

Руководствуясь Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009 г

« Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Оленьевского сельского поселения

Совет депутатов Оленьевского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Внести изменения и дополнения в постановление№ 12 от 20.05.2010 г « Об утверждении программы «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2010 – 2020г.» ( далее – Программа);

1.1 Изложить Раздел 4 Программы в следующей редакции:

**«4. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансовое обеспечение мероприятий Программы планируется осуществить за счет средств бюджета поселения.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по энергосбережению и энергоэффективности и внебюджетные источники.

Объем средств бюджета Оленьевского сельского поселения, необходимый для финансирования Программы, составляет на 2010 – 2020 годы всего – 151,0 тыс.руб, в том числе по годам реализации:

|  |  |
| --- | --- |
| 2010 г | 20,0 |
| 2011 г | 15,0 |
| 2012 г | 15,0 |
| 2013 г | 15,0 |
| 2014 г | 14,0 |
| 2015 г | 12,0 |
| 2016 г | 12,0 |
| 2017 г | 12,0 |
| 2018 г | 12,0 |
| 2019 г | 12,0 |
| 2020 г | 12,0 |

Объем финансирования программы корректируется ежегодно в зависимости от возможностей средств бюджета.

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов о бюджете на соответствующий финансовый год.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета поселения носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета поселения на очередной финансовый год.»

1.2 Дополнить Программу Методикой и критериями оценки эффективности долгосрочной целевой программы следующего содержания:

«Приложение

к постановлению администрации

Оленьевского сельского поселения

№ 12 от 20.05.2010 г

**МЕТОДИКА**

**и критерии оценки эффективности долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2020 г»**

**на территории Оленьевского сельского поселения**

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования целевого индикатора, который обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого индикатора по формуле:

Е = Иф / Ин\* 100%

где:

Е – эффективность реализации Программы (в процентах)

Иф - фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы

Ин – нормативный индикатор, утвержденный Программой

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период

реализации), если ее эффективность составляет 80 % и более.

Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 60-80 %.

Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60%.»

1. Настоящее решение подлежит опубликованию.
2. Контроль возложить на заместителя главы администрации Романенко А.П.

Глава Оленьевского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.А.Белкин